## Slide 1
自主制作 / 工事写真の確認フロー提案
工事写真の登録から
完了確認までをつなぐ
案件・工区・工程にひも付け、確認と差し戻しを追える構成案
現場
工区
工程
写真
写真記録
確認
差し戻し・完了
想定条件を置いて構成した提案資料サンプルです。実在企業の業務や導入効果を示すものではありません。
工事写真の確認フロー / 自主制作
01
Notes: [作品の前提]
自主制作の想定提案です。工事写真の登録・確認・差し戻し・完了確認に範囲を限定し、実在企業の業務・実績・効果数値は使用していません。

## Slide 2
02 想定状況
工区・工程・撮影箇所がないと、確認者が写真を照合できない
工事写真の確認フロー / 自主制作
02
この資料で置いた前提
写真フォルダ
工区・工程・撮影箇所との対応が分かりにくい
紙の管理表
確認結果や是正状態が写真と別に更新される
メール・電話
差し戻し内容と再提出写真の組合せを追いにくい
個人メモ
確認理由や完了判定が担当者の手元に残る
工区を確認
工程を照合
撮影箇所を確認
この資料で扱う範囲
01
写真記録の項目
02
確認状態の持ち方
03
現場と確認者の役割
04
試行時の確認事項
Notes: [想定状況]
写真、管理表、連絡、個人メモが分かれている仮説を置いています。実案件の現状分析結果ではありません。

## Slide 3
03 情報設計
案件、工区・工程、写真記録、確認結果をひも付ける
工事写真の確認フロー / 自主制作
03
案件
案件ID
現場名
担当者
工区・工程
棟・階・区画
工程名
作業日
写真記録
撮影者・日時
撮影箇所
写真
確認
確認者
状態
差し戻し理由
写真と確認結果を同じ記録に置き、差し戻し前後の対応を追えるようにする。
Notes: [情報設計]
案件、工区・工程、写真記録、確認結果の4階層を想定しています。項目名と必須条件は要ヒアリングです。

## Slide 4
04 役割
撮影者が登録し、確認者が判定と差し戻しを行う
工事写真の確認フロー / 自主制作
04
作業開始
記録
確認
差し戻し
再提出
完了
撮影者
確認者
工区と工程を選ぶ
写真・撮影箇所を登録
必須項目を確認
是正内容を返す
追記・再撮影
確認済みに変更
権限、通知先、確認期限は実際の運用を確認してから決める。
Notes: [役割]
撮影者と確認者の役割、差し戻し時の往復を示しています。権限・通知先・期限は未確定です。

## Slide 5
05 画面項目
一覧では、工区・工程・撮影箇所・確認状態を並べる
工事写真の確認フロー / 自主制作
05
画面例（架空）
案件 | 工区・工程 | 撮影箇所 | 撮影者 | 最終更新 | 確認
A現場 | 1階 / 配筋 | 東面 全景 | 現場担当A | 本日 10:15 | 要確認
A現場 | 1階 / 配筋 | 継手部 | 現場担当A | 本日 10:18 | 差し戻し
A現場 | 1階 / 配筋 | 継手部 再撮影 | 現場担当A | 本日 11:02 | 再確認
B現場 | 2階 / 型枠 | 西面 全景 | 現場担当B | 前営業日 | 確認済み
状態名、更新時刻の粒度、確認者の表示は、実際の帳票と役割を確認して決める。
Notes: [画面項目]
架空データによる一覧例です。表はPowerPointのネイティブ表で、行・列・文言を編集できます。

## Slide 6
06 試行準備
期間を決める前に、対象・必須項目・判定・終了条件を合意する
工事写真の確認フロー / 自主制作
06
項目 | 打合せで確認すること | 決めること
対象 | どの案件・工区・工程で試すか | 対象記録と担当者
必須項目 | 工区、工程、撮影箇所、撮影日時のどこまで必須か | 入力項目と記入例
判定 | 要確認・差し戻し・再確認・完了を誰が更新するか | 状態名と更新権限
保管 | 元写真、再撮影写真、確認履歴をどこへ残すか | 保存先と保持期間
終了条件 | 何を確認できれば限定試行を終えるか | 継続・修正・中止の基準
期間・人数・数値の閾値は、現場条件と支給資料を確認した後に設定します。
Notes: [試行準備]
対象、必須項目、判定、保管、終了条件を合意してから期間と人数を設定する構成です。固定日程は置いていません。

## Slide 7
07 試行中の確認
記録漏れと差し戻し理由を残し、項目と運用を見直す
工事写真の確認フロー / 自主制作
07
観察すること
記録する場面
見直す箇所
記録漏れ
必須項目が空欄になった場面
入力項目や説明を修正
照合の手間
工区・工程・撮影箇所を探し直した場面
項目や表示順を修正
差し戻し
内容不足で確認できなかった場面
記録ルールと例を修正
担当不明
確認先が分からなかった場面
役割・通知先を修正
成功率などの結果値を置く場合は、計測方法と母数を合わせて記録します。
Notes: [試行中の確認]
結果値ではなく、記録漏れ・照合・差し戻し・担当不明が起きた場面を記録する想定です。

## Slide 8
08 確認事項
実運用へ置き換える前に、未確定の項目を確認する
工事写真の確認フロー / 自主制作
08
資料だけでは確定できない項目
01
対象案件・工区・工程
02
必須項目と撮影例
03
判定状態と更新者
04
保存先・保持期間
05
限定試行の終了条件
確認に必要な資料
01
現在の工事写真台帳
02
工区・工程の呼び方
03
撮影ルール・黒板項目
04
確認・差し戻しの担当
05
完了判定の具体例
自主制作のため、建設業務の専門監修・導入実績・効果数値は含みません。
Notes: [確認事項]
実運用へ置き換えるために必要な資料と未確定事項を示しています。建設業務の専門監修は受けていません。